# HƯỚNG DẪN BỘ HỒ SƠ BÀN GIAO

OJT-INDEX  |  TEMPLATE / BIỂU MẪU

Danh mục hồ sơ tối thiểu, trách nhiệm và lịch bàn giao chung cho 5 nhóm.

| Mã dự án | P01 |
| --- | --- |
| Tên dự án | IT Helpdesk & Service Request Management System × Secure Helpdesk Platform with Access Control and Security Monitoring |
| Nhóm / thành viên | Group2 Nguyễn Trọng Khiêm ¦ SE192700 ¦ IA → IA ¦ Trưởng nhóm và IA Lead Nguyễn Tăng Minh Khánh ¦ SE193903 ¦ IA → IA ¦ Access Control và AuthZ Testing Huỳnh Minh Hoà ¦ SE193707 ¦ IA → IA ¦ Logging và Security Monitoring Vũ Hồng Nhi ¦ SE182824 ¦ IA → IA ¦ Hardening Upload và Deployment Security Phạm Nguyễn Minh Trí ¦ SE192434 ¦ SE → SE ¦ SE Lead BA và Backend nghiệp vụ Lê Phú Cường ¦ SE200624 ¦ AI → SE ¦ Backend DB Auth và CRUD API Nguyễn Nhật Chính ¦ SE196524 ¦ IS → SE ¦ Frontend ReactJS và Deployment |
| Giảng viên hướng dẫn | Chưa cập nhật |
| Phiên bản / ngày | v0.1 / 22-10-2026 |
| Trạng thái | Draft |

# Quy định sử dụng

Thay thế toàn bộ phần trong [ngoặc vuông] bằng thông tin thực tế. Giữ nguyên mã định danh để truy vết: FR ↔ SR ↔ thiết kế ↔ test case ↔ evidence. Mỗi thay đổi sau Review 1 phải được quản lý phiên bản.

## Danh sách lựa chọn dự án

P01 — IT Helpdesk + Security Monitoring

P02 — Training & Enrollment + Student Data Protection

P03 — Inventory & Purchase + Transaction Security

P04 — Customer Feedback + Web Application Security

P05 — Equipment Maintenance + Asset Integrity

# 01. Danh sách tài liệu bắt buộc

| Mã | Tên biểu mẫu | Chủ trì | Thời điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | SRS – Yêu cầu phần mềm | SE + IA review | Cuối tuần 2 |
| 02 | SecRS – Yêu cầu bảo mật & Threat Model | IA + SE review | Cuối tuần 2 |
| 03 | SDD – Thiết kế hệ thống & bảo mật | SE + IA | Cuối tuần 2 / cập nhật tuần 5 |
| 04 | Test Plan + Test Cases + Evidence | SE + IA | Tuần 4–6 |
| 05 | Deployment & Operations Guide | SE + IA | Tuần 6 |
| 06 | User Guide & Demo Scenarios | SE | Tuần 7 |
| 07 | Final Project Report & Handover | SE + IA | Tuần 7 |
| 08 | Project Management & Contribution Log | Trưởng nhóm + toàn nhóm | Cập nhật hàng tuần |
| 09 | Final Presentation Outline | SE + IA | Tuần 7 |

# 02. Mã định danh và nguyên tắc truy vết

| Loại | Ví dụ | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| FR | HD05 | Chức năng phần mềm |
| SR | IA-HD02 | Yêu cầu bảo mật |
| BR | BR-HD-01 | Quy tắc nghiệp vụ |
| TC | TC-HD-01 | Kiểm thử nghiệp vụ |
| ST | SEC-TC-HD-01 | Kiểm thử bảo mật |
| EV | EV-HD-01 | Bằng chứng: ảnh, log, video |

# 03. Quy tắc nghiệm thu

Mọi yêu cầu Must phải có: người phụ trách, tiêu chí chấp nhận, trạng thái và tối thiểu một test case. Công việc được đánh dấu Done chỉ khi có bằng chứng demo hoặc kiểm thử. Không đưa mật khẩu/token thật vào báo cáo hoặc repository.

# 04. Cấu trúc thư mục đề xuất

docs/01_SRS.docx; 02_SecRS.docx; 03_Design.docx; 04_Testing.docx; 05_Deployment.docx; 06_UserGuide.docx; 07_FinalReport.docx; 08_ProjectManagement.docx; 09_Presentation.pptx; evidence/; diagrams/; src/